ДОГОВОР № ________

г. Москва                                                                                                                                                 «_____»___________________ 2015г.

ООО «Сигалта», в лице Генерального директора ___________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор №             от                           2015 г. (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству беседки с комплексом барбекю (изготовлению, монтажу и устройству), согласно утвержденному эскизному проекту (Приложение № 2) и сводному сметному расчету (Приложения №1)

по адресу:                                                                                                                                                                                                                      .

  - Заказчик обязуется принять и оплатить Изделия,  в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Номенклатура, количество, цена и другие характеристики изделий и дополнительных услуг определяются Сторонами Сметой (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Качество изделий должно соответствовать строительным нормам, ГОСТу, технологическим инструкциям на применяемые материалы, действующими в Российской Федерации на момент выполнения работ.

  - Комплектность изделий должна соответствовать комплектности, указанной в Смете (Приложение №1).

  - Работы выполняются в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

  - Работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 9480-89 «Плиты облицовочные пиленые из природного камня» и/или ГОСТ 23342-89 «Изделия архитектурно-строительные, получаемые на камнеобрабатывающем оборудовании».

  - Заказчик осведомлен, что натуральный камень – особый природный материал. О рисунке и цвете изделий невозможно судить по отдельному образцу. Каждое изделие из камня индивидуально и имеет свой неповторимый рисунок вен, прожилок, включений, а также природные трещины, каверны и поры. Перечисленные особенности камня, а также залитые специальной мастикой поры и/или трещинки не являются дефектами камня и/или браком.

- ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена договора составляет                                рублей (                                                                                                    ), НДС не облагается, в соответствии с приложением № 1 (сводный сметный расчет), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Заказчик производит 1-ый авансовый платеж в размере                           рублей (                                                                                            ) в день подписания Сторонами настоящего договора.

3.3. Заказчик производит 2-ой авансовый платеж в размере                          рублей (                                                                                            ) в течении пяти календарных дней после выполнения Подрядчиком фундаментных работ.

3.4. Заказчик производит окончательный платеж в размере                           рублей (                                                                                            ) в день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик  самостоятельно определяет способы выполнения работ, а Заказчик, в свою очередь,  осуществляет технический надзор за деятельностью Подрядчика.

4.2. Заказчик и Подрядчик могут назначить своих представителей на Объекте. Указанные представители  от  имени Сторон осуществляют технический надзор и контроль над выполнением работ и их качеством, производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям Договора и техническому заданию, прием  выполненных работ.

4.3. Подрядчик гарантирует соответствие качества применяемых им материалов всем требованиям строительных норм, ГОСТов и технологическим инструкциям на применяемые материалы, действующими в Российской Федерации на момент выполнения работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.Подрядчик обязуется:

5.1.1. своими силами и средствами (материалы, оборудование, механизмы и рабочая сила) выполнить предусмотренные Договором работы и сдать их результат Заказчику;

5.1.2. письменно проинформировать Заказчика о готовности Изделий к установке путем отправки информации на электронную почту Заказчика                                с уведомлением о прочтении;

5.1.3. нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до  приемки работы Заказчиком;

5.1.4. нести ответственность за качество выполняемой им работы;

5.1.5. немедленно предупредить Заказчика обо всех обстоятельствах, независящих от него, которые грозят годности или прочности результата работ  либо создают невозможность завершения работы в срок путем отправки информации на электронную почту Заказчика

с уведомлением о прочтении;

5.1.6. устранять за свой счет недостатки выполненных работ, в том числе  обнаруженные в период гарантийного срока в соответствии с разделом 8 настоящего договора;

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. своевременно информировать Подрядчика об изменениях в ходе работ, производимых на объекте, и о предполагаемых мероприятиях, связанных с выполняемыми по Договору работами;

5.2.2. принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

5.2.3. предоставить площадку для производства работ к моменту начала работ. Также обеспечить возможность подключения к электросети и обеспечивает  водоснабжение для строительных нужд.

5.2.4. предоставить Подрядчику возможность производить работы не менее 6 дней в неделю и не менее 10 часов в день.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. требовать оплаты выполненных  работ.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать качественного выполнения работ  в соответствующий срок.

5.4.2. вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика.

Если в результате этих изменений возникнет необходимость в переделке ранее выполненных работ, то Подрядчик составляет смету и предоставляет ее на рассмотрение Заказчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или на срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

- СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Работы проводятся в 3 этапа. На первом этапе проведения работ выполняются работы по устройству фундамента. На втором этапе выполняются работы по устройству полов в беседке и устройству комплекса барбекю. На третьем этапе выполняются работы по монтажу деревянной части беседки.

6.2. Срок начала проведения первого этапа работ на объекте не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней с момента получения 1-го авансового платежа.

6.3. Длительность проведения первого этапа работ на объекте не превышает 7 (семь) календарных дней с момента начала работ.

6.4.  Срок окончания первого этапа работ: не позднее                               .

6.5. Срок начала проведения второго этапа работ на объекте: не позднее                               .

6.6. Длительность проведения второго этапа работ на объекте не превышает 30 (тридцать) календарных дней с момента начала работ.

6.7.  Срок окончания второго этапа работ: не позднее                               .

6.8. Срок начала проведения третьего этапа работ на объекте: не позднее                               .

6.9. Длительность проведения третьего этапа работ на объекте не превышает 15 (пятнадцать) календарных дней с момента начала работ.

6.10.  Срок окончания третьего этапа работ: не позднее                               .

6.11. Датой окончания всех этапов работ по настоящему договору устанавливается не позднее                              2015 года при подписании договора и получения Подрядчиком оплаты в соответствии с п.3.2. и п.3.3. настоящего договора.

6.12. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения Изделия переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания  Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ. Данный Акт подписывается представителями обеих Сторон на объекте по завершении монтажа Изделия.

6.13.  Подрядчик имеет право досрочно сдать Работы по согласованию с Заказчиком, при условии обеспечения соблюдения всех технологических требований и стандартов качества, определенных в п.2.1. а Заказчик имеет право досрочно принять работы Подрядчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим договором  Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае  обнаружения недостатков выполненных работ  Подрядчик обязуется исправить все недостатки за свой счет и в согласованный с Заказчиком срок.

7.3. Заказчик, при нарушении срока расчета в соответствии с п.3.4., уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неуплаченной суммы по Договору.

7.4. Подрядчик за нарушение сроков выполнения работ уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости  работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости  работ по Договору.

Если указанный срок будет нарушен Подрядчиком более чем на 30 (тридцать) дней, Заказчик будет вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возврата авансовых платежей за работы, которые не были выполнены в полном объеме на момент отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

- ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- качественное выполнение порученной ему работы;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ либо в период гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок на изготовленную и установленную беседку с комплексом барбекю согласно п.1.1. настоящего Договора  устанавливается  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ.

8.3. Наличие недостатков/дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним Актом об обнаруженных недостатках/дефектах, который  подписывается  Подрядчиком и Заказчиком.

Для участия в составлении Акта об обнаруженных недостатках/ дефектах и согласования порядка и сроков устранения недостатков/дефектов Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя на объект не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об обнаруженных недостатках/дефектах. Фактом получения Подрядчиком письменного извещения является факт отправки соответствующего электронного письма с почты Заказчика                                на почту Подрядчика info@sigalta.ru с уведомлением о прочтении.

В случае, если недостатки/дефекты не будут своевременно устранены Подрядчиком, или если уполномоченный представитель Подрядчика не явится для составления Акта об обнаруженных недостатках/дефектах в вышеуказанный срок, или если он откажется от его подписания без изложения причин отказа в письменном виде, Заказчик будет вправе устранить недостатки/дефекты самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов по их устранению в полном объеме.

8.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки/дефекты,  гарантийный срок соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

8.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, ставшая инициатором её проведения. По результатам экспертизы виновная Сторона обязана компенсировать потерпевшей понесённые последней  расходы на проведение экспертизы.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. В случае изменений и дополнений к условиям Договора соответствующие изменения должны быть оформлены в письменном виде и подписаны представителями обеих Сторон.

9.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в соответствии с законодательством РФ, а также по основаниям, предусмотренным Договором.

9.3. При досрочном расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны обязуются составить и подписать Соглашение о расторжении Договора, регулирующее взаимоотношения и определяющее порядок проведения взаиморасчётов Сторон за фактически выполненный объём работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия Сторонами решения о расторжении Договора.

- ФОРС-МАЖОР

10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия и другие чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства,  независящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в арбитражном суде г. Москвы.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.4. Вся информация, переданная от одной Стороны другой с использованием факсимильных средств связи,  имеет юридическую силу. Последующая передача оригиналов данных документов обязательна.

12.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 – Сводный сметный расчет.

Приложение № 2 – Эскизный проект Беседки с Барбекю.

12.6. Настоящий договор со стороны Подрядчика может быть подписан исключительно Генеральным директором при предъявлении паспорта.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

.

Подрядчик:  ООО «Сигалта» 142271 Московская область, пгт. Пролетарский, ул. Центральная, д.43

ИНН/КПП 5043051520/504301001, р/с 40702810700490000684 в ОАО "СМП БАНК", к/с 30101810300000000503,

БИК 044583503, ОГРН 1145043001696.

тел. 8 (495) 968-03-86, 8 (925) 833-97-93 .

По всем техническим вопросам обращаться по тел:

8-916-675-51-14 Василий Иванович (прораб по каменной части).

8-925-467-83-86 Сергей Маратович (прораб по деревянной части).

Подрядчик:		                                      			                      Заказчик:

ООО «Сигалта»

Генеральный директор

_____________________ ____________________                                                                        ___________________  ____________________

(подпись)                         (ФИО)                                                                                           (подпись)                         (ФИО)

М.П.